## Slide 1
学院AI辅导员系统
项目汇报方案
RAG知识库 | 微信公众号 | 智能问答 | 数字化转型
2026年4月

## Slide 2
目 录
01
项目背景与目标
02
系统架构设计
03
核心功能介绍
04
技术实现方案
05
运营保障方案
06
预算估算
07
实施计划

## Slide 3
01 项目背景与目标
📋 现状痛点
• 学生咨询需求分散
奖助学金、宿舍、请假、消三比...
• 辅导员工作繁重
重复性咨询占用大量时间
• 回复不及时、标准程度低
• 学生难以快速获取准确信息
🚀 发展机遇
• 高校数字化转型加速推进
• 学生已习惯通过微信获取服务
• AI技术成熟度已达实用水平
• RAG技术有效提升回答准确率
• 微信公众号覆盖率高、触达快
🎯 项目目标
基于RAG知识库的智能问答机器人，7×24小时即时响应，
减轻辅导员工作负担，提升学生满意度，实现服务标准化

## Slide 4
02 系统架构设计
📱 接入层
微信公众号 | Web管理后台 | API接口
⚙️ 业务层
意图识别 | RAG检索 | AI回答生成 | 转人工处理 | 知识库管理
💾 数据层
ChromaDB向量库 | 文档存储 | 配置管理 | 缓存服务

## Slide 5
02 系统工作流程
1
学生提问
通过微信公众号
发送问题
→
2
意图识别
判断问题类型
奖助学金/宿舍/消三比
→
3
RAG检索
从知识库
检索相关内容
→
4
AI生成
Grok-2 API
生成回答
→
5
智能回复
返回答案或
转接人工
🔴 复杂问题转人工流程
当AI判断为复杂问题时 → 自动推送对应老师联系方式 → 张老师(奖助学金)/李老师(宿舍)/王老师(消三比)

## Slide 6
03 核心功能介绍
💬
即时问答
学生输入问题，系统3秒内返回答案，支持模糊查询和语义理解
🔍
意图识别
自动识别5类问题：奖助学金/宿舍/消三比/转人工/其他
🧠
RAG知识库
基于ChromaDB向量数据库，支持PDF/Word文档解析和语义检索
🤖
AI解答
Grok-2 API驱动，结合知识库生成准确、专业的回答
📢
公告推送
自动抓取学校官网公告，实时更新知识库内容
📝
转人工服务
复杂问题无缝转接对应辅导员，确保服务闭环

## Slide 7
03 知识库内容
🏅 奖助学金
国家奖学金、助学金
勤工俭学、助学贷款
🏠 宿舍管理
宿舍分配、调换申请
卫生检查、违规处理
📝 请假制度
请假类型、审批流程
证明材料、补办规定
🔥 消三比
学业预警、心理排查
违纪处理等三比内容
📚 教务相关
选课、转专业、休学复学
考试安排、成绩查询
💼 就业指导
简历制作、面试技巧
招聘信息、签约流程

## Slide 8
04 技术实现方案
技术组件 | 选型方案 | 说明
后端框架 | FastAPI | 高性能Python异步框架
向量数据库 | ChromaDB | 轻量级向量数据库，支持语义检索
嵌入模型 | sentence-transformers | 文本向量化，支持中文
AI模型 | xAI Grok-2 API | 强大的对话生成能力
微信公众号 | 公众平台API | 消息接收与回复
文档解析 | PDF/Word Parser | 支持政策文件导入
网页抓取 | BeautifulSoup4 | 学校公告自动抓取
技术组件 选型方案 说明
✨ 技术优势
跨平台支持（Windows/macOS/Linux） | 轻量级部署 | 易于扩展 | 低运维成本

## Slide 9
05 运营保障方案
👥
知识库运营
• 专人负责知识库日常更新
• 定期审核答案准确率
• 收集学生反馈持续优化
📊
数据监控
• 实时监控服务可用性
• 分析高频问题分布
• 定期生成运营报告
🛡️
内容安全
• 内置敏感词过滤
• 回答内容审核机制
• 敏感问题自动转人工
🔧
运维保障
• 多副本部署容灾
• 自动故障检测恢复
• 7×24小时技术支持

## Slide 10
06 预算估算
保守型
¥30,900
季度
• API调用量：有限额度
• 服务器：基础配置
• 知识库规模：500条
• 适用：小规模试点
均衡型
¥64,500
季度
• API调用量：标准额度
• 服务器：中等配置
• 知识库规模：2000条
• 适用：规模运营
激进型
¥99,000
季度
• API调用量：无限额度
• 服务器：高可用配置
• 知识库规模：无限扩展
• 适用：全量上线
💡 建议：初期采用保守型方案（¥30,900/季度），3-6个月后根据运营数据切换至均衡型方案

## Slide 11
07 实施计划
第一阶段
第1-4周
筹备与部署
✓ 完成微信公众号认证
✓ 服务器环境搭建
✓ 系统部署与调试
✓ 初始知识库建设
第二阶段
第5-8周
试点运营
✓ 小范围试点运行
✓ 收集用户反馈
✓ 知识库持续优化
✓ 系统稳定性监控
第三阶段
第9-12周
全面上线
✓ 全量学生开放使用
✓ 运营数据分析
✓ 功能迭代优化
✓ 长期运维体系建立
📍 关键里程碑
第4周完成内测 → 第8周试点反馈 → 第12周全量上线

## Slide 12
总结与展望
⚡
提升效率
7×24小时即时响应
👥
减轻负担
减少60%重复咨询
✅
服务标准化
统一回答口径
📈
持续优化
数据驱动迭代
🤝 合作模式：技术支持 + 知识库共建 + 持续运营服务
共同打造智能化、人性化的校园服务新体验
感谢各位领导的支持与指导

## Slide 13
附录：待完成事项
⚠️ 待完成事项
1. 微信公众号凭证配置
AppID / AppSecret / Token / AESKey 待填写真实凭证
2. 服务部署启动
端口8000待启动服务，配置公网访问
3. 知识库初始化
补充完善各品类知识内容
✅ 已完成功能
• FastAPI + ChromaDB RAG 知识库架构
• 5类意图识别（奖助学金/宿舍/消三比/转人工/其他）
• Grok-2 API AI解答功能
• 转人工功能（张老师/李老师/王老师联系方式）
• PDF/Word 文档解析
• 学校公告自动抓取
• 跨平台支持（Windows/macOS/Linux）